采 购 需 求
（以下采购需求及评审部分由采购人： 某部提供并负责解释）

[bookmark: _Toc372807586]前注：
1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系采购人和代理机构，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等信息，承诺函随评审结果一并公吿；
5、★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审。


（一）项目介绍：
项目名称：某部荣誉室改造项目；
项目预算：20万元。
项目概况：本项目共两个区域需进行改造，一个位于宣城市宣州区杨柳镇，一个位于宣城市绩溪县。
（二）服务需求一览表及主要指标参数要求：
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	


某部荣誉室改造项目
	荣誉室改造利用原有库室【其中机动中队面积约690cm*565cm，执勤二中队面积约790cm*630cm】现有墙体，按照“一队一案”进行设计，主要包括墙面处理和地面处理、7 大板块【前沿、领袖题词训词训令和武警部队旗、建制沿革、战斗历程、历史荣誉、历任主官、未来寄语】造型设计、展柜设计安装、吊顶设计安装等。
	满足招标文件的所有要求。
	40日历天（施工图设计10日历天，施工工期30日历天）。
	符 合 采 购 人 要
求 及 国 家 和 地
区 行 业 现 行 标
准的相关要求。




（三）投标人资格要求：
详见招标公告
（四）投标人必须提交的证明文件：
1、营业执照副本；（扫描件并加盖供应商公章）
2、法定代表人授权书； 
3、采购需求中要求提供的其他证明文件。
（五）合同主要条款：
1、付款方式：本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在60天内向乙方支付货款。
2、履约保证金：中标人在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为合同金额×2.5%，合同履行货物验收合格后，自动转为质量保证金，36个月后无质量问题全额无息退还。
3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交仲裁委员会仲裁或者法院裁决。
（六）运输安装调试：由中标单位负责承担，最终通过业主验收交付使用。
（七）商检、计量费用：由中标单位负责承担，最终通过业主验收交付使用。
（八）施工地点：采购人指定地点。
（九）验收：业主组织验收，验收所产生的费用由中标单位承担。
（十）保密要求：投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。
